毕业设计（论文）开题报告

| 课题名称 | 基于可信执行环境的密态病历信息系统 |
| --- | --- |
| 学生姓名 |  |
| 学号 |  |
| 专业班级 |  |
| 指导教师 |  |
| 填表日期 | 2025年11月17日 |

1. 选题的背景与意义

1.1 选题背景

随着信息技术的飞速发展，电子病历（Electronic Medical Record, EMR）系统已成为现代医疗体系的核心。电子病历极大地提升了医疗服务的效率和质量，但同时也带来了前所未有的数据安全挑战。病历信息作为公民最敏感的隐私数据之一，一旦泄露，不仅会侵犯患者隐私权，还可能被用于欺诈、勒索等非法活动，造成严重的社会危害和经济损失。

目前，主流的数据保护技术主要集中在“静态保护”（at-rest）和“传输中保护”（in-transit）。“静态保护”通过磁盘加密，防止物理设备丢失导致的数据泄露；“传输中保护”通过SSL/TLS等协议，确保数据在网络传输过程中不被窃听。然而，这两种技术都忽略了一个关键环节——“使用中保护”（in-use）。

当数据被加载到内存中进行处理时（例如，医生查询病历、系统进行数据分析），它必须以明文形态存在。此时，数据完全暴露在操作系统（OS）、虚拟机管理器（VMM）甚至特权管理员的视野中。攻击者可以通过内存抓取、缓冲区溢出、恶意软件，或者利用系统漏洞、管理员后门等方式，直接从内存中窃取明文病历数据。

传统的安全模型假设操作系统和管理员是可信的，但在云环境和复杂系统中，这一假设正变得越来越脆弱。因此，如何保护“使用中”的数据，防止来自特权软件和物理攻击的威胁，已成为信息安全领域的迫切需求。

1.2 可信执行环境（TEE）技术

为了解决“使用中”数据的保护难题，可信执行环境（Trusted Execution Environment, TEE）技术应运而生。TEE 是一种基于硬件的安全解决方案，它在主处理器内部创建一个隔离的安全区域，通常被称为“飞地”（Enclave）。

Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) 是目前业界最具代表性的 TEE 实现之一。SGX 允许应用程序在内存中划分出一块被称为 Enclave 的区域。这块区域受到 CPU 硬件的强制保护，其内部的代码和数据对外部环境（包括操作系统、驱动程序、BIOS 甚至物理探针）都是加密和隔离的。即便是拥有最高权限的管理员或操作系统内核，也无法读取或篡改 Enclave 内部的明文数据。

1.3 选题意义

本项目旨在利用 Intel SGX 技术，构建一个“密态”病历信息系统。其核心意义在于，将所有涉及病历数据的敏感操作（如解密、查询、修改、存储）全部置于 SGX Enclave 内部执行。

理论意义：

- 实现“全生命周期”数据保护： 填补了传统加密技术在“使用中”环节的安全空白，实现了数据从存储、传输到处理的全生命周期密态保护。

- 革新信任根： 将系统的信任根从庞大且易受攻击的操作系统/VMM，缩小到仅几百KB的 Enclave 代码和可信的 CPU 硬件，极大减少了攻击面。

现实意义：

- 保障患者隐私： 从根本上杜绝了因服务器被黑、管理员恶意操作、系统漏洞导致的核心病历数据泄露风险，强力保障患者隐私。

- 满足合规需求： 随着《网络安全法》、《数据安全法》以及《个人信息保护法》（PIPL）等法规的日趋严格，本系统提供了一种强有力的技术手段，帮助医疗机构满足数据安全与隐私保护的合规要求 [cite: 1]。

- 提升医患信任： 为患者提供“数据可用不可见”的安全承诺，增强患者对医疗信息系统的信任度，有助于推动远程医疗、医疗大数据等新兴业态的发展。

2. 研究的基本内容与拟解决的主要问题

根据《任务书》要求，本系统的研究内容和目标是构建一个基于 Intel SGX 的安全病历管理系统，实现从用户认证到数据操作的全程密态处理。

2.1 研究的基本内容

- 多用户身份定义与管理：

  - 身份定义： 系统用户分为三类：患者、医生、管理员。

  - 访问模式： 患者和医生通过远程客户端访问系统；管理员在本地持有 SGX 硬件并管理系统。

  - 身份管理： 基于公钥密码体系实现用户认证。管理员负责为患者和医生注册；用户在 Enclave 内部生成公私钥对，公钥被持久化保存在 Enclave 内部用于登录认证。

- 患者基本信息密态管理：

  - 密态存储： 患者基本信息（如姓名、身份证号、联系方式等）在 SGX Enclave 内部以密态保存。

  - 权限控制： 患者可对自己的基本信息进行查看、添加、修改、删除；医生仅可查看患者基本信息。

- 患者病历信息密态管理：

  - 密态存储： 患者病历信息（如诊断记录、处方、检查报告等）在 SGX Enclave 内部以密态保存。

  - 权限控制： 医生可对患者病历信息进行查看、添加、修改、删除；患者仅可查看自己的病历信息

- 系统性能优化：

  - 研究并应用 Intel SGX 的 Switchless 模式，减少 Enclave 内外（App 与 Enclave）的上下文切换开销，实现高频高效的消息传输。

2.2 拟解决的主要问题

- 安全环境的构建与可信认证： 如何正确配置 SGX 开发环境，并实现“远程证明”（Remote Attestation）。这是客户端（医患）验证服务端 Enclave 是否真实可信、未被篡改的关键前提。

- Enclave 内的密钥管理： 如何在 Enclave 内部安全地生成、管理和持久化存储大量用户的公私钥对及数据加密密钥。必须确保这些密钥永远不会泄露到 Enclave 外部。

- 密态数据处理流程设计： 如何设计 Enclave 的内外接口（EDL 文件）以及 Enclave 内部的业务逻辑。需要将所有数据解密、权限校验、CRUD（增删改查）操作严格限制在 Enclave 内部执行，确保明文数据不落地、不出 Enclave。

- 性能瓶颈与优化： SGX 的 ECall/OCall（进出 Enclave 的调用）会带来显著的性能开销。如何识别性能瓶颈，并利用 Switchless 模式等技术进行针对性优化，在保障安全的同时提供可用的系统性能。

- 项目管理与成本考量： 如何在规定的毕业设计时间内，合理规划开发进度，平衡功能完整性与技术新颖性。本设计选用 SGX SDK 及开源密码库，在满足教学目标5（成本控制）  的前提下，专注于软件层面的实现。

3. 研究的方法与技术路线

3.1 研究方法

- 文献分析法： 深入学习《任务书》指定的参考文献，以及 Intel SGX 官方开发文档、学术论文（如 OSDI, S&P 上的相关文章），全面了解 TEE 原理、SGX 编程模型、远程证明机制以及密态数据库的主流实现方案。

- 原型迭代法： 采用敏捷开发思想。首先，搭建环境并跑通官方的 "Hello World" 示例；然后，实现基础的 Enclave 内密钥生成与加解密功能；接着，逐步实现用户管理、病历管理等业务逻辑；最后，进行性能优化和安全加固。

- 实验测试法： 针对系统的核心功能（如认证、密态增删改查）设计测试用例；针对性能优化（Switchless 模式）设计对比实验，测量优化前后的 ECall 延迟和系统吞吐量。

3.2 技术路线

本系统将采用C/S架构，基于 Intel SGX SDK，使用 C/C++ 语言在 Linux (Ubuntu) 平台进行开发。

- 系统架构（见图3.1）：

  - 客户端（医患）： 运行于远程设备，负责界面交互、数据加密和签名。

  - 服务端（不可信App）： 运行于管理员服务器，充当“中转站”。它负责网络通信、管理 Enclave 的生命周期、存储 Enclave 输出的加密数据（Opaque Blob），但它无法解密和理解这些数据。

  - 服务端（可信Enclave）： 系统的“安全核心”。它在 CPU 硬件保护下运行，内部包含：

    - 用户公钥库：用于身份认证。

    - 数据加密密钥：用于加密病历数据。

    - 业务逻辑：所有敏感操作（解密请求、验证权限、操作明文数据、加密响应）。

[图3.1：系统总体架构图]
+---------------+        +---------------+
|   患者客户端   |        |   医生客户端   |
+---------------+        +---------------+
       | (TLS 加密通信)        |
       +---------------------+
                     |
       +---------------------------------+ (管理员服务器)
       |      服务端 (不可信 App)         |
       | (网络处理, 任务转发, 加密数据存储) |
       |               ^                 |
       |  ECall/OCall  | (Switchless)    |
       |               v                 |
       +=================================+
       |      可信 Enclave (SGX)         |
       |---------------------------------|
       | 1. 远程证明服务                 |
       | 2. 身份认证 (公私钥管理)        |
       | 3. 访问控制逻辑                 |
       | 4. 病历数据明文处理 (CRUD)      |
       | 5. 数据加解密 (使用Enclave密钥) |
       +=================================+

- 核心工作流程（以“医生添加病历”为例）：

  - 启动与认证： 医生客户端启动，首先请求与服务端的 Enclave 建立安全信道（执行远程证明），确保 Enclave 可信。

  - 登录： 医生使用本地私钥对登录请求进行签名，发送给服务端。

  - Enclave 验证： 服务端 App 通过 ECall 将请求转入 Enclave。Enclave 使用内部存储的医生公钥进行验签，认证通过。

  - 业务请求： 医生在客户端填写病历，使用（远程证明阶段协商的）会话密钥加密病历内容，发送给服务端。

  - Enclave 处理： 服务端 App 再次 ECall 转入 Enclave。Enclave 解密数据，检查医生权限，将明文病历添加到内部数据结构（如安全链表或字典树）中，然后将更新后的数据结构整体用 Enclave 自己的密钥加密。

  - 持久化： Enclave 将加密后的数据块（Opaque Blob）通过 OCall 交给不可信 App，App 将其写入文件或数据库。

  - 患者查看、修改基本信息 等流程与此类似，仅 Enclave 内部的权限判断逻辑不同。

4. 研究的总体安排与进度

| 时间阶段 | 计划进度（任务书阶段） | 主要工作内容 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.10 - 2025.11.26 | 阶段一 | 查阅文献，学习 SGX 基础（EPID, Attestation）。理解课题需求，撰写并提交开题报告。 | 开题报告 |
| 2025.11.27 - 2025.12.31 | 阶段二 | 精读外文文献，完成翻译。深入学习 SGX 开发（EDL, 远程证明流程）。 | 文献综述、文献翻译 |
| 2026.01.01 - 2026.02.15 | 阶段三 | 搭建 Linux+SGX SDK 开发环境。实现基础 SGX Template（Enclave 创建销毁、基础 ECall/OCall）。 | 基础代码框架 |
| 2026.02.16 - 2026.02.28 | 阶段四（部分） | 完成核心功能：远程证明、用户身份管理（公私钥生成与认证）。 | 论文初稿（核心章节） |
| 2026.03.01 - 2026.03.31 | 阶段四（主体） | 完成主要业务功能：患者基本信息管理、病历信息管理的密态 CRUD 逻辑。 | 功能完整的系统 V1.0 |
| 2026.04.01 - 2026.04.15 | 阶段五 | 研究并实现 Switchless 模式优化。进行性能测试和安全分析。撰写并提交论文终稿（外审稿）。 | 优化后的系统 V2.0、论文外审稿 |
| 2026.04.16 - 2026.05.13 | 答辩阶段 | 准备答辩 PPT，根据外审和指导意见修改论文。参加毕业答辩，提交所有终稿材料。 | 答辩PPT、论文终稿 |

5. 主要参考文献

[1] Johnson S, Scarlata V, Rozas C, et al. Intel software guard extensions: EPID provisioning and attestation services[J]. White Paper, 2016, 1(1-10): 119.

[2] 许书宁. 基于可信执行环境的可搜索加密数据库研究[D]. 华中科技大学, 2024.

[3] 袁春, 文振焜, 张基宏, 等. 基于密码学的访问控制和加密安全数据库[J]. 电子学报, 2006, (11): 2043-2046.

[4] Costan V, Devadas S. Intel SGX explained[R]. Cryptology ePrint Archive, Report 2016/086, 2016.

[5] Arnautov S, Köstler B, Priebe C, et al. SCONE: Secure Linux containers with Intel SGX[C]//12th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 16). 2016: 689-703.

[6] Schuster F, Costa M, Fournet C, et al. VC3: Trustworthy data analytics in the cloud using SGX[C]//2015 IEEE Symposium on Security and Privacy. IEEE, 2015: 38-54.

[7] 张煜, 冯邓国, 徐镜春. Intel SGX内存侧信道攻击与防御技术综述[J]. 密码学报, 2020, 7(3): 337-350.

[8] 王美茜, 王子辉, 郭耀, 等. 基于SGX的医疗数据安全共享方案[J]. 计算机科学, 2021, 48(S2): 353-359.

[9] Priebe C, Vasudevan A, Weichslgartner A, et al. TaLoS: Secure and transparent data processing in the cloud with Intel SGX[C]//Proceedings of the 5th Workshop on Systems for Multi-core and Heterogeneous Architectures. 2018: 1-7.

[10] 蔡续, 洪振杰, 卿斯汉. 基于SGX的安全数据查询[J]. 华中科技大学学报(自然科学版), 2018, 46(6): 57-62.

[11] Gu B, Meng X, Chen Y, et al. A secure and efficient data sharing scheme for electronic medical records based on Intel SGX[J]. IEEE Access, 2020, 8: 120530-120542.

[12] Weichbrodt N, Kurmus A, Pietzuch P, et al. AsyncShock: Exploiting synchronisation bugs in Intel SGX enclaves[C]//European Symposium on Research in Computer Security. Springer, Cham, 2016: 440-457.

[13] Olaru A G, Titos-Gil R, Barua G, et al. Enabling high-performance and secure remote execution with Intel SGX switchless calls[J]. ACM Transactions on Architecture and Code Optimization (TACO), 2020, 17(1): 1-26.

[14] 孙晓丽, 张玉清, 郑凯. 基于SGX的可信云计算环境研究综述[J]. 计算机研究与发展, 2017, 54(10): 2153-2165.

[15] Shinde S, Pfitscher K, Datta A. Panoply: Low-TCB security for applications in the cloud[C]//Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. 2016: 1046-1057.